# Theme Turismo (HERRIZ)

14/10/2026

Theme Turismo (HERRIZ)	1

1	Desarrollo	5

1.1	CORE. Setup técnico y arquitectura	5

1.1.1	Objetivo	5

1.1.2	Arquitectura	5

1.2	F1 — BASE	6

1.3	F2 —SharePoint Layouts	6

1.3.1	HERRIZ_home	7

1.3.2	Listado	7

1.3.3	Detalle Evento	7

1.4	F3—Componentes y estructuras	8

1.4.1	Slider → usa cards	8

1.4.2	Card base → reutilizable en todo	8

1.4.3	Wrapper / Banner → branding fuerte	10

1.5	F4 — Theming (multi-ayuntamiento)	14

1.6	F5 — VARIANTES DETALLES	15

1.7	Componentes	15

1.7.1	Común Configuración de wp	15

1.7.1.1	Título	15

1.7.1.2	Mostrar más	16

1.7.2	Slider	16

1.7.3	Lista Cards	17

1.7.4	Galería	17

1.8	Detalle	17

1.9	F6 — QA + documentación	17

1.9.1	QA	17

1.9.2	Documentación mínima imprescindible	17

2	Notas proceso	18

Este documento define el plan de trabajo detallado para el desarrollo frontend del sistema de themes de portales de turismo; SharePoint 2016 + Atomic Design + plataforma multi‑ayuntamientos + poniendo el foco en la reutilización, la flexibilidad y la escalabilidad. Se plantea un modelo de trabajo replicable de forma ágil y eficiente que resuelva las necesidades de los diferentes portales de turismo.

Construiremos un sistema frontend reutilizable basado en Atomic Design que permita desplegar portales de turismo para distintos ayuntamientos minimizando esfuerzo adicional y evitando duplicidades.

Sobre el enfoque metodológico utilizado; comentar que se ha optado por Atomic Design separando: Atoms (elementos básicos), Molecules (componentes), Organisms (bloques complejos), Templates (layouts) y la Master Page (instancias). Queda aislade de esta forma la estructura de contenidos (SharePoint), componentes y theme visual.

Los principios han sido los siguientes:

1.  Primero sistema, luego páginas

2.  Primero base neutra, luego theme

3.  Primero componentes reutilizables, luego variaciones

Layouts = estructura | Componentes = contenido visual

# Desarrollo

## CORE. Setup técnico y arquitectura

### Objetivo

El entorno está preparado para iterar y escalar de forma ágil y practica tanto para desarrollo coo para gestores de contenido.

Repositorio ( C:\Teknei\ThemeTurismo\backups\custom_web ) y entornos de desarrollo (  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server

### Arquitectura

- La carpeta del proyecto en integración se encuentra en Extentions\16\TEMPLATE\LAYOUTS\Turismo2013.Files\custom_web )

- Creación librerías comunes

  - assets

    - fuentes

    - imágenes

  - Css

    - Bootstrap 5.2.3

    - Layout

    - componentes

Creación archivos de estructura comunes (sharepoint)

  - Master

  - Layout home

  - Layout listado

  - Layout detalle

    - Evento

    - Restaurantes

    - Bares

    - Patrimonio

    - Alojamientos

- Creación librerías theme default

  - Css

  - Fuentes

    - iconos, tipografías

    - fuente x

Los archivos que no dependan de ningún theme/ayuntamiento.

## F1 — BASE

- Master Page HERRIZ_theme.master

- Estructura HTML limpia

- Referencias CSS

- Zonas: header, main, footer con respectivos componentes detallados en el Excel con el timming de desarrollo.

## F2 —SharePoint Layouts

Existen 2 portales migrados desde producción. Se utilizarán como primer punto de ajuste:

- Home HERRIZ_home

- Listado bares wp-v4_Bares_2026.aspx (original 1 planteado)

- Ficha eventos

  - Restaurante (nombre archivo) turismocomer_v4_img_izq_no_menu.aspx

  - Bar (nombre archivo) turismobar_v4_img_izq_no_menu.aspx

  - Evento (nombre archivo) wp-v4_Eventos_2026.aspx

Desde Frontend se crearán únicamente los componentes esenciales hasta verificar flujo de trabajo, estilos responsive, accesibilidad, test rápido etc. de los componentes migrados de desa.

### HERRIZ_home

Imagen de WPZ y pequeña descripción

1 al 19

### Listado

En http://turi.santurtzi.com/Style%20Library/Forms/AllItems.aspx el archivo ItemStyle

### Detalle Evento

turismocomer_v4_img_izq_no_menu.aspx		Detalle Restaurante

turismobar_v4_img_izq_no_menu.aspx		Detalle Bar

turismoevento_v4_no_menu.aspx		Detalle Evento

wp-v4_Bares_2026.aspx	https://turismoi.santurtzi.com/es-es/comer2026/bares/Paginas/default.aspx	Listado Bar

wp-v4_Restaurantes_2026.aspx	https://turismoi.santurtzi.com/es-es/comer2026/Restaurantes/Paginas/default.aspx	Listado Restaurante

wp-v4_Eventos_2026.aspx	https://turismoi.santurtzi.com/es-es/Agenda2026/Paginas/default.aspx	Listado Evento

Otros aspectos a tener en cuenta:

- Resolución y proporción imágenes

## F3—Componentes y estructuras

Se priorizarán los diferentes ítems por el impacto/frecuencia de uso que puedan tener en los diferentes portales.

Excel inventario https://bfadfb.sharepoint.com/:x:/r/sites/O365_SEDE2.0/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B45A24F75-1E6D-41D4-9B35-7362DCC8E02D%7D&file=InventarioComponentes--TK.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Diagrama relaciones mermaid https://mermaid.ai/app/projects/95f6ba9d-506d-4850-a1ee-e138e2f9722c/diagrams/95f66b54-5a60-42c8-adeb-9958a4f653af/version/v0.1/edit

### Slider → usa cards

xxx

### Card base → reutilizable en todo

Paginación de elementos (configuración WP). Nº de elementos a mostarr en listado

### Wrapper / Banner → branding fuerte

Posibles:

- Solo img fondo

- Img a la izquierda

- Img a la derecha

Se ha incluido un ejemplo en la home en la parte inferior:

Se puede añadir a un webpart desde este apartado:

Y configurarlo:

Rrss

http://turi.santurtzi.com/Lists/Social/AllItems.aspx

Ha de tenerse en cuenta que añade “fa-“ antes de lo que se añada en ese campo

Cada componente debe ser: independiente, themeable y reutilizable

## F4 — Theming (multi-ayuntamiento)

Los themes se construyen mediante variables de color, tipografía y branding sin modificar los componentes.

- Terminar de definir qué cambiar por ayuntamiento

  - Color/es de fondo

  - Color primario, secundario, acento etc.

  - Tipografía/s

  - Iconos

  - Etc.

- Crear theme default

Ejem.

.scss

$primary

$secondary

$font

$accent

- Generar theme

themes/base/theme--default.css

- Generar 1er ayuntamiento (Ejem. Plentzia)

  - Sustituir variables

  - Cambiar logo

  - Ajustes mínimos

  - Documentar

1 theme completo validado  patrón replicable

## F5 — VARIANTES DETALLES

Se realizarán los ajustes necesarios para cada tipo de detalle (con las especificaciones de cliente) una vez validado el detalle de evento que será el primero en construirse.

En esta etapa también se desarrollarán componentes como el de timeline o la modal/alerta.

## Componentes

### Común Configuración de wp

#### Título

Título= “Title;”

#### Mostrar más

xxx

### Slider

Xx

### Lista Cards

xxx

### Galería

Xx

Simular masonry?

## Detalle

Layout WPZ (estructura base)

### Funcionalidades

Editor de HTML

Collapse

Galería (imágenes y vídeo)

## F6 — QA + documentación

### QA

Realizaremos por parte de Teknei las siguientes revisiones:

- Accesibilidad

- Responsive

- Consistencia visual

- Ajustes finales CSS

### Documentación mínima imprescindible

Realizaremos un documento que incorpore la siguiente información:

- Cómo crear nuevo theme

- Qué archivos se pueden modificar y cuáles NO

- Recomendaciones: Limitar el máximo posible los layouts. Evitar cascadas profundas en CSS

Ejem CSS componentes:

.css

.card {}

.card--default {}

.card—default_hover {}

# Notas proceso

- Index.scss – archivo que contiene todas las llamadas

- Global.scss – Base

- Variables.scss – Define cuáles serán las variables en el theme

- /themes/default.scss – Define los colores de cada tema

- Cada_componente.scss – especificaciones cada componente

Los archivos old están en http://turi.santurtzi.com/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx?SortField=Modified&SortDir=Desc&View=%7b544D1404%2d5D6B%2d4C8A%2d9DF2%2d7F20842676A6%7d

Src

/ components

/ pages

/ layouts

/ styles/

En sharepoint

En la version de turismo creada una carpeta similar C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extentions\16\TEMPLATE\LAYOUTS\Turismo2013.Files

    - Nodemodules

      - /bootstrap

    - Scss

      - Global

      - variables

      - /Layout

      - /Componentes

    - Assets

      - Fonts

      - Media

    - themes

      - Default

        - Scss

        - assets

      - Artea

        - Scss

        - assets